喀什市畜禽养殖污染防治规划

（2026-2030年）（草案）

喀什市人民政府

二〇二六年一月
目录
第一章规划总则

1.1指导思想

1.2规划背景

1.3规划依据

1.4规划原则

1.5规划范围与期限

1.6规划目标

第二章区域概况与养殖产业现状

2.1区域基本概况

2.2畜禽养殖产业发展现状

2.3畜禽养殖污染防治现状

2.4存在的主要问题

第三章规划目标与指标体系

3.1总体目标

3.2具体目标

3.3指标体系构建

3.4目标可达性分析

第四章养殖空间布局优化

4.1空间布局优化原则

4.2禁养区、限养区、适养区划定

4.3养殖产业集聚发展规划

4.4养殖规模管控与结构调整

第五章污染防治重点任务

5.1源头污染防控

5.2过程污染控制

5.3末端治理与资源化利用

5.4屠宰环节污染防治

5.5病死畜禽无害化处理

第六章重点工程建设

6.1规模养殖场污染治理设施升级工程

6.2中小养殖主体集中整治工程

6.3粪污资源化利用体系建设工程

6.4监管能力提升工程

6.5技术示范推广工程

第七章工程投资与资金筹措

7.1投资估算依据

7.2总投资估算

7.3资金筹措方案

第八章效益分析

8.1环境效益

8.2经济效益

8.3社会效益

第九章保障措施

9.1组织保障

9.2政策保障

9.3技术保障

9.4资金保障

9.5监管保障

9.6宣传教育保障

第一章规划总则

1.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，深入落实党中央治疆方略和新疆工作总目标，紧紧围绕喀什市社会稳定和长治久安总要求，立足喀什市畜牧产业发展实际和生态环境保护需求，坚持“生态优先、绿色发展”理念，以推动畜禽养殖产业转型升级、实现污染防治与产业发展协同推进为核心，以源头减量、过程控制、末端利用为主线，构建政府主导、企业主体、市场运作、社会参与的污染防治格局，完善污染治理体系，提升资源化利用水平，促进畜禽养殖业与生态环境协调可持续发展，为喀什市乡村振兴战略实施和高质量发展提供有力支撑。

1.2规划背景
1.2.1国家及自治区政策导向

近年来，国家高度重视畜禽养殖污染防治工作，先后出台《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国畜牧法》（2022年修订）《畜禽规模养殖污染防治条例》等一系列法律法规和政策文件，明确要求加强畜禽养殖污染治理，推进粪污资源化利用，构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。自治区紧密围绕国家部署，结合新疆生态环境保护实际，制定《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境保护规划》《新疆维吾尔自治区加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》等政策措施，对畜牧大县和养殖主产区的污染防治工作提出明确要求，强调要强化养殖业污染治理，推进畜禽粪污资源化利用，大力发展生态循环农业。

1.2.2喀什市发展需求

喀什市作为新疆南部重要的交通枢纽和经济中心，也是畜牧产业重点发展区域，近年来畜禽养殖产业规模持续扩大，已形成以蛋鸡、肉羊为核心，多品种协同发展的产业格局。

2025年全市牲畜存栏43.5万头（只），家禽存栏127.5万只（羽），畜牧业总产值达8.9亿元，成为带动农民增收、促进乡村振兴的重要支柱产业。其中，蛋鸡产业规模化水平显著，2025年底存栏量达89.5万只，规模化养殖比例70%，年产蛋量约1.11万吨，拥有3家存栏超20万只大型蛋鸡养殖场，深喀现代农业产业园蛋鸡养殖园区产量占全市50%；肉羊养殖以喀什地区肉羊产业园为核心，存栏量5.2万只，2025年出栏量接近10万只，形成了相对集中的养殖布局。

随着产业规模的不断扩大，喀什市畜禽养殖污染防治压力逐渐凸显。喀什市党政主要领导自然资源离任（任中）审计反馈问题指出，喀什市部分畜禽养殖场（户）及屠宰场存在粪污露天堆放、污水直排、违规处置废弃物等问题，部分养殖合作社排放污水中化学需氧量、生化需氧量等指标超标，存在土壤和地下水污染风险。此外，喀什市已制定2026-2030年畜牧产业发展规划，明确蛋鸡存栏量将提升至120万只，规模化养殖比例目标达85%，养殖规模的进一步扩大对污染防治工作提出了更高要求。

为认真落实自治区生态环境保护督察整改要求，解决当前畜禽养殖污染突出问题，防范环境风险，同时支撑畜牧产业持续健康发展，实现产业发展与生态保护双赢，结合喀什市养殖产业实际、生态环境状况和相关规划要求，编制本《喀什市畜禽养殖污染防治规划（2026-2030年）》，明确未来五年污染防治的总体目标、重点任务、工程措施和保障体系，为系统推进喀什市畜禽养殖污染防治工作提供科学依据。

1.3规划依据

1.3.1法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《中华人民共和国大气污染防治法》

4.《中华人民共和国土壤污染防治法》

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6.《中华人民共和国畜牧法》（2022年修订）

7.《中华人民共和国动物防疫法》（2021年修订）

8.《畜禽规模养殖污染防治条例》

9.《新疆维吾尔自治区环境保护条例》

10.《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》

11.《新疆维吾尔自治区畜禽养殖场（小区）备案管理办法》

12.其他相关法律法规

1.3.2规范和标准

1.《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）

2.《农田灌溉水质标准》（GB5084）

3.《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618）

4.《有机肥料》（NY/T525）

5.《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）

6.《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）

7.《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497）

8.《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029）

9.《病死及病害动物无害化处理技术规范》

10.其他相关规范和标准

1.3.3政策、规划及相关文件

1.《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）

2.《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8号）

3.《“十四五”全国农业绿色发展规划》（农规发〔2021〕8号）

4.《新疆生态环境保护“十四五”规划》

5.《新疆维吾尔自治区加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》（新政办发〔2018〕29号）

6.《新疆维吾尔自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》

7.《喀什地区贯彻落实自治区生态环境保护督察报告整改方案》

8.《喀什地区畜牧兽医局生态环境保护督察反馈突出问题整改方案》

9.《喀什市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

10.《喀什市畜牧产业“十四五”发展规划》

11.喀什市相关财政、土地、产业等支持政策文件

12.喀什市畜禽养殖现状调查数据及生态环境监测报告1.4规划原则

1.4.1生态优先，绿色发展

坚持生态环境保护优先，将污染防治贯穿于畜禽养殖全产业链，推动养殖方式从粗放型向集约型、绿色化转变，优化产业布局和结构，确保养殖活动不突破生态环境承载能力，实现产业发展与生态保护协同推进。

1.4.2因地制宜，分类施策

结合喀什市不同区域的自然地理条件、生态环境状况、养殖产业基础和土地承载能力，科学划定禁养区、限养区和适养区，针对规模养殖场、中小养殖散户、屠宰场等不同主体，制定差异化的污染防治措施和技术方案，提高治理的针对性和有效性。

1.4.3源头管控，全程治理

坚持预防为主、防治结合，从养殖布局、品种选择、饲料使用等源头环节入手，减少污染物产生量；加强养殖过程中的污染控制，规范粪污收集、贮存、运输等环节管理；强化末端治理与资源化利用，构建“源头减量-过程控制-末端利用”的全过程污染防治体系。

1.4.4种养结合，循环利用

立足喀什市农业生产实际，以粪污资源化利用为核心，推动畜禽养殖与种植业深度融合，构建“养殖-粪污-有机肥-种植”的循环利用模式，促进粪污还田利用，减少化肥使用量，提升土壤肥力，实现资源高效循环利用。

1.4.5政府主导，多元参与

强化政府在规划制定、政策扶持、监督管理等方面的主导责任，明确部门职责分工，形成工作合力；充分发挥养殖企业、合作社等市场主体的作用，激发其污染治理的内生动力；鼓励社会资本参与污染治理和资源化利用项目建设，引导公众参与监督，构建政府、企业、社会协同推进的工作格局。

1.4.6统筹兼顾，稳步推进

统筹考虑污染防治、产业发展、农民增收等多重目标，兼顾当前整改任务和长远发展需求，合理安排规划任务和实施步骤，分阶段、分区域推进各项工作，确保规划目标稳步实现。

1.5规划范围与期限

1.5.1规划范围

本规划覆盖喀什市行政区域全域，包括各街道、乡镇所辖的所有畜禽养殖场（户）、养殖合作社、养殖小区、屠宰场（点）及相关畜禽粪污处理、病死畜禽无害化处理等设施。重点区域包括伯什克然木乡、阿瓦提乡、阿克喀什乡等蛋鸡、肉羊养殖主产区，深喀现代农业产业园、喀什地区肉羊产业园等集中养殖区域以及生态环境敏感区域。

规划涉及的畜禽品种包括蛋鸡、肉羊、肉牛、生猪、奶牛、家禽（鸭、鹅等）及其他养殖品种，涵盖规模化养殖场、规模以下养殖户等各类养殖主体。其中，规模化养殖场划分标准按照《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《新疆维吾尔自治区畜禽养殖场（小区）备案管理办法》等相关规定执行，规模以下养殖户指未达到规模化养殖标准但从事畜禽养殖活动的单位和个人。规模化养殖场（小区）划分标准：依据《新疆维吾尔自治区畜禽养殖场、养殖小区备案管理办法》及喀什市农业农村局备案数据，本规划中涉及的规模养殖场界定为：生猪年出栏500头以上，奶牛存栏100头以上，肉牛年出栏100头以上，蛋鸡存栏2000只以上，肉鸡年出栏10000只以上，肉羊年出栏500只以上。养殖小区界定为：存栏羊1000只以上、存栏牛200头以上、存栏家禽10000只以上的集中养殖区域。未达到上述标准的均列为规模以下养殖户进行管理。

1.5.2规划期限
本规划期限为2026-2030年，共计5年，分为两个阶段：

1.重点整改提升期（2026-2028年）：集中解决当前畜禽养殖污染突出问题，完成规模养殖场污染治理设施升级改造，规范中小养殖主体养殖行为，建立健全污染防治监管体系和技术服务体系，实现污染防治能力显著提升。

2.巩固完善期（2029-2030年）：深化污染防治工作，完善粪污资源化利用产业链，健全污染治理长效机制，提升监管信息化、智能化水平，全面实现规划目标，形成畜禽养殖绿色循环发展新格局。

本规划以2025年为基准年，规划基期数据均采用2025年统计数据及现场调研核定数据。
1.6规划目标

1.6.1总体目标

到2030年，全面构建科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖污染防治体系和粪污资源化利用体系，实现畜禽养殖产业结构持续优化，规模化、绿色化水平显著提升；养殖污染物排放得到有效控制，粪污资源化利用效率大幅提高；生态环境质量保持稳定并持续改善，养殖产业与生态环境协调可持续发展，为喀什市乡村振兴和高质量发展提供坚实支撑。

1.6.2具体目标

1.污染治理能力目标。到2028年，规模畜禽养殖场（小区）粪污处理设施配套率达到95%，粪污资源化利用率达到85%以上；所有规模化屠宰场污染治理设施全面达标，病死畜禽无害化处理率达到100%；养殖主产区土壤、地下水环境质量保持稳定，污染物超标排放问题得到全面遏制。到2030年，规模以下养殖户粪污有效处置覆盖率达到85%以上，形成完善的污染治理和处置网络。

2.产业发展目标。到2030年，喀什市畜禽养殖规模化比例提升至75%以上，蛋鸡存栏量稳定在120万只左右，肉羊产业规模化、标准化水平进一步提高；形成一批绿色养殖示范主体，培育1-2个具有区域影响力的畜牧产业品牌；畜牧产业总产值稳步增长，带动农民增收作用更加明显。

3.生态环境目标。到2030年，畜禽养殖产生的化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量较2025年削减10%以上；养殖主产区农用地土壤有机质含量平均提高0.04个百分点以上；地表水水质达标率保持100%，地下水饮用水源地水质持续改善；养殖区域臭气污染得到有效控制，人居环境质量显著提升。

4.机制建设目标。到2028年，建立健全畜禽养殖污染防治监管机制、技术服务机制和政策保障机制；到2030年，形成常态化、制度化的污染防治长效机制，养殖主体环保意识全面提升，种养结合、农牧循环的发展模式全面推广。

第二章区域概况与养殖产业现状

2.1区域基本概况

2.1.1地理位置与行政区划

喀什市位于新疆维吾尔自治区西南部，塔里木盆地西缘，地理坐标介于东经75°56′-76°54′，北纬39°25′-39°35′之间，东与伽师县相连，西与疏附县交界，南与疏勒县毗邻，北与克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市接壤。全市行政区域面积1056.8平方千米，下辖10个街道、3个镇、12个乡，分别为：恰萨街道、亚瓦格街道、吾斯塘博依街道、库木代尔瓦扎街道、西域大道街道、西公园街道、东湖街道、迎宾大道街道、和谐街道、学府街道、帕哈太克里乡、伯什克然木乡、阿瓦提乡、多来特巴格乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、红河乡、广济乡、太平乡、浩罕乡、色满乡、荒地乡、乃则尔巴格镇、兰干镇、夏马勒巴格镇，辖区内居住着维吾尔、汉、回、柯尔克孜等多个民族。

2.1.2自然环境概况

1.地形地貌。喀什市地势北高南低，地形以平原为主，北部为天山南脉余脉的丘陵地带，南部为塔里木盆地边缘的冲积平原，海拔高度在1264-1502米之间。境内土壤类型主要为灌淤土、潮土、盐土等，土壤肥力中等，适合农作物种植和畜禽养殖。

2.气候特征。喀什市属于暖温带大陆性干旱气候，具有光照充足、热量丰富、降水稀少、蒸发强烈、昼夜温差大等特点。年平均气温11.7℃，年平均降水量61.5毫米，年平均蒸发量2300毫米以上，年日照时数2800-3000小时，无霜期210-230天。气候条件有利于畜禽生长繁殖和农作物种植，但干旱少雨的气候特点也对水资源利用和生态环境保护提出了较高要求。

3.水文水资源。喀什市境内主要河流为克孜勒河、吐曼河，均为内流河，水资源主要来源于高山冰雪融水和大气降水。全市水资源总量相对有限，人均水资源占有量低于全疆平均水平，水资源时空分布不均，季节性缺水问题较为突出。境内地下水储量较为丰富，是工农业生产和城乡生活的重要水源。

4.生态环境。喀什市生态环境较为脆弱，北部丘陵地带植被覆盖率较低，南部平原地区以人工绿洲为主，主要植被为农作物、防护林和荒漠植被。近年来，喀什市加大生态环境保护力度，实施了一系列植树造林、水土保持、污染治理等工程，生态环境质量总体保持稳定，但仍面临土地沙化、土壤盐渍化、水资源短缺等生态环境问题。

2.1.3社会经济概况

喀什市是喀什地区政治、经济、文化、交通中心，也是国家“一带一路”倡议中丝绸之路经济带核心区的重要节点城市。近年来，喀什市经济社会持续快速发展，综合实力不断提升。2025年，全市实现地区生产总值391.79亿元，同比增长7.1%；其中，第一产业增加值22.74亿元，第二产业增加值64.61亿元，第三产业增加值304.44亿元。

农业是喀什市国民经济的基础产业，主要种植小麦、玉米、棉花、蔬菜、瓜果等农作物，是新疆重要的粮食、棉花和特色农产品生产基地。畜牧业作为农业的重要组成部分，在全市经济发展和农民增收中占有重要地位，已形成规模化、产业化发展态势，培育了一批养殖企业、合作社和专业养殖大户，成为带动乡村振兴的重要支柱产业。

2.2畜禽养殖产业发展现状

2.2.1养殖规模与品种结构

1.总体规模。近年来，喀什市畜禽养殖规模持续扩大，养殖总量稳步增长。2025年，全市牲畜存栏43.5万头（只），其中牛存栏5.4万头、羊存栏38.03万头（只）、猪存栏0.03万头；家禽存栏127.5万只（羽），其中蛋鸡存栏89.5万只、肉鸡存栏36.65万只、鸭鹅等其他家禽存栏1.35万只。全年肉类总产量1.35万吨，蛋类总产量1.11万吨，奶类总产量0.78万吨，畜牧业总产值达8.9亿元，占农业总产值的14%。

2.品种结构。喀什市畜禽养殖品种以蛋鸡、肉羊为主导，兼顾肉牛、生猪、奶牛及其他特色畜禽品种。蛋鸡品种主要为海兰褐、罗曼褐等优良蛋鸡品种，具有产蛋率高、蛋品质好等特点；肉羊品种主要为新疆细毛羊、多浪羊等地方优良品种及引进的优质肉羊品种，肉质鲜嫩、产肉性能好；其他畜禽品种包括西门塔尔牛、荷斯坦奶牛、杜洛克猪等，品种结构不断优化，适应市场需求和本地养殖条件。

2.2.2养殖布局与集聚情况

1.区域布局。喀什市畜禽养殖呈现相对集中的布局特征，蛋鸡养殖主要集中在伯什克然木乡、阿瓦提乡、阿克喀什乡等乡镇，这些区域地势平坦、水源相对充足、交通便利，且远离城市建成区和生态敏感区域，形成了规模化蛋鸡养殖带；肉羊养殖以喀什地区肉羊产业园为核心，规划占地面积3200亩，目前已建成标准化羊舍230栋，存栏肉羊5.2万只，年出栏量约10万只，辐射带动周边乡镇肉羊养殖发展。此外，其他乡镇也分布有少量分散养殖散户，主要以家庭养殖为主，规模较小。

2.集聚发展。喀什市畜禽养殖产业集聚效应逐步显现，已形成“园区+企业+合作社+农户”的发展模式。截至2025年，全市已建成规模养殖场15个，各类养殖合作社44个，其中大型蛋鸡养殖场3家（存栏超20万只）；肉羊养殖合作社10家，屠宰场3家。深喀现代农业产业园、喀什地区肉羊产业园等园区的建设，推动了养殖企业、资金、技术、人才等要素集聚，实现了养殖、饲料供应、疫病防控、产品加工、销售等环节的协同发展，提升了产业整体竞争力。

2.2.3产业发展水平与特点

1.规模化水平不断提升。喀什市畜禽养殖规模化比例持续提高，2025年蛋鸡规模化养殖比例达70%，计划到2030年提升至85%以上。规模养殖场普遍采用标准化养殖技术，配备自动饮水、自动喂料、自动环控、自动输粪等智能化设备，养殖效率和产品质量显著提高。例如，部分蛋鸡规模养殖场实现了全程智能化管理，产蛋率和蛋品合格率保持在较高水平。

2.产业化程度逐步提高。喀什市已初步形成集养殖、饲料生产、疫病防控、产品加工、销售于一体的畜牧产业体系。通过“企业+合作社+农户”模式，龙头企业带动中小养殖主体发展，统一提供种苗、饲料、技术指导和产品收购服务，降低了养殖风险，保障了养殖收益。同时，全市落实各类畜牧补贴资金超4000万元，惠及1.3万余养殖主体，有效支持了产业发展。

3.技术支撑能力不断增强。喀什市重视畜牧养殖技术推广和人才培养，全市现有各类养殖专业技术人员850余人，村级防疫员192名，形成了市、乡、村三级技术服务网络。农业农村部门常态化开展技术培训和指导，在品种筛选、疫病防控、养殖管理、粪污处理等方面为养殖主体提供服务，推动先进适用技术的应用，提升了养殖主体的技术水平和管理能力。

4.品牌建设初见成效。喀什市部分畜牧产品已形成一定的区域品牌影响力，蛋鸡产品、肉羊产品等凭借优良的品质，深受市场欢迎，产品不仅供应本地市场，还远销疆内外。部分养殖企业通过了绿色食品、有机食品认证，品牌附加值不断提高，为产业高质量发展奠定了基础。

2.3畜禽养殖污染防治现状

2.3.1污染防治设施建设情况

1.规模养殖场设施建设。部分规模养殖场已配套建设了粪污处理设施，包括防渗储粪场、污水沉淀池、沼气池、干湿分离设备等，实现了粪污的收集、贮存和初步处理。例如，深喀现代农业产业园内的规模蛋鸡养殖场配备了自动输粪系统和粪污发酵设施，粪污经处理后用于周边农田施肥；喀什地区肉羊产业园建设了集中粪污处理设施，对园区内肉羊养殖产生的粪污进行统一处理。

2.屠宰场污染治理设施。屠宰场基本配备了污水预处理设施、防渗粪污堆放场、屠宰废弃物收集设施等，部分屠宰场建设了污水处理站，污水经处理后达标排放或用于农田灌溉；喀什市建有畜禽粪污处理中心，为屠宰废弃物集中处理提供了支撑。

3.病死畜禽无害化处理。建立了病死畜禽无害化处理机制，配备了专用收集车辆和处理设施，病死畜禽通过深埋、焚烧等方式进行无害化处理，处理率达到100%，有效防范了疫病传播和环境污染风险。

2.3.2粪污资源化利用情况

喀什市积极推进畜禽粪污资源化利用，探索形成了多种利用模式：

1.粪污还田利用。部分规模养殖场与周边种植基地、农户签订了粪污消纳协议，将经无害化处理后的粪污作为有机肥还田施用，用于种植小麦、玉米、蔬菜、瓜果等农作物，减少了化肥使用量，提升了土壤肥力。

2.有机肥生产。少数规模养殖场和专业合作社利用畜禽粪污生产有机肥，通过堆肥发酵、无害化处理等工艺，生产商品有机肥，供应本地农业生产使用，实现了粪污的资源化利用和增值。

2.4存在的主要问题

2.4.1中小养殖主体污染治理薄弱

喀什市畜禽养殖仍存在大量规模以下散户，这些养殖主体普遍存在养殖规模小、资金不足、环保意识淡薄等问题，缺乏配套的粪污处理设施，粪污收集、

贮存不规范，存在简易堆放、随意排放等现象，不仅污染土壤和地下水，还可能产生臭气污染，影响周边人居环境。部分散户位于村庄内部或靠近沟渠等敏感区域，污染风险较高，且分布分散，监管难度大。

2.4.2粪污资源化利用水平有待提升
1.利用渠道不够畅通。虽然部分规模养殖场实现了粪污还田，但由于种养布局不够匹配、粪污运输成本较高、种植户对粪污还田认知不足等原因，粪污还田利用的覆盖面和利用率仍有待提高；有机肥生产规模较小，市场推广力度不够，产品销售渠道不畅，难以满足大规模粪污资源化利用的需求。

2.处理设施运行效率不高。部分养殖场配套的粪污处理设施存在设计不合理、建设标准低、维护管理不到位等问题，导致设施运行效率不高，粪污处理效果不佳；部分设施建成后闲置不用，未能充分发挥污染治理和资源化利用的作用。

3.技术模式不够成熟。适合喀什市中小养殖主体的低成本、高效率粪污处理和资源化利用技术模式较少，技术推广力度不够，养殖主体缺乏专业的技术指导和培训，难以掌握科学的粪污处理和利用方法。

2.4.3监管体系仍需完善

1.监管机制不健全。畜禽养殖污染防治涉及生态环境、农业农村、自然资源等多个部门，但各部门之间的协调联动机制不够完善，存在职责交叉、监管缺位等问题，未能形成常态化的联合监管格局；对规模以下养殖户的监管缺乏有效的手段和措施，监管盲区较多。

2.监测能力不足。喀什市畜禽养殖污染监测体系不够完善，监测点位覆盖不全，监测频次不足，难以全面、及时掌握养殖污染物排放情况和生态环境质量变化；部分养殖主体缺乏自行监测能力，未能按照要求开展污染物监测工作。

3.执法力量有待加强。对畜禽养殖污染环境违法行为执法检查力量不足，执法人员少，难以形成有效的震慑作用；部分养殖主体违法成本低，环保守法意识淡薄，导致污染问题屡禁不止。

2.4.4技术支撑能力不足

1.技术推广体系不完善。喀什市畜禽养殖污染防治技术推广队伍力量薄弱，专业技术人员数量不足，缺乏既懂养殖技术又懂环保技术的复合型人才；技术推广方式较为单一，主要以集中培训和现场指导为主，难以满足养殖主体多样化的技术需求。

2.本地化技术研发不足。适合喀什市气候条件、养殖模式和经济水平的低成本、高效益污染治理技术和资源化利用模式研发不足，大部分技术和设备依赖外部引进，适应性和实用性不强，推广难度较大。

3.养殖主体技术水平偏低。部分养殖主体文化程度不高，环保意识和技术水平偏低，对科学养殖、污染治理和资源化利用的重要性认识不足，缺乏主动学习和应用先进技术的积极性，导致污染治理措施落实不到位。

2.4.5政策保障力度不够

1.资金支持不足。畜禽养殖污染治理和资源化利用设施建设需要大量资金投入，但目前喀什市对养殖主体的资金扶持力度不够，补贴政策覆盖范围窄、补贴标准低，难以有效激励养殖主体加大环保投入；社会资本参与污染治理和资源化利用项目的积极性不高，投融资渠道单一。

2.土地政策制约。规模化养殖场、粪污集中处理中心等设施建设需要占用一定的土地，但由于土地规划调整不及时、用地审批程序繁琐等原因，导致部分污染治理设施建设项目难以顺利推进。

3.激励约束机制不健全。缺乏有效的激励约束机制，对积极开展污染治理和资源化利用的养殖主体缺乏足够的奖励措施，对污染严重、拒不整改的养殖主体缺乏强有力的约束手段，难以充分调动养殖主体的环保积极性。

第三章规划目标与指标体系

3.1总体目标

到2030年，全面建成与喀什市畜禽养殖产业发展相适应、与生态环境承载能力相匹配的污染防治体系和粪污资源化利用体系，实现畜禽养殖产业绿色转型升级，养殖污染物排放得到全面控制，粪污资源化利用效率达到国内先进水平，生态环境质量持续改善，种养结合、农牧循环的可持续发展格局全面形成，为喀什市乡村振兴战略实施和高质量发展提供坚实的生态保障和产业支撑。

3.2具体目标

3.2.1污染治理目标

1.设施配套目标。到2028年底，规模畜禽养殖场（小区）粪污处理设施配套率达到95%以上；到2030年底，规模畜禽养殖场（小区）粪污处理设施配套率达到100%；实现规模养殖主体污染治理设施全覆盖。

2.排放控制目标。到2028年底，规模畜禽养殖场（小区）污染物排放达标率达到85%，规模化屠宰场污水排放达标率达到85%，养殖主产区臭气污染得到有效控制；到2030年底，规模以下养殖户污染物排放达标率达到85%以上，全市畜禽养殖污染物排放总量较2025年削减5%以上。

3.风险防控目标。到2028年底，病死畜禽无害化处理率保持100%，养殖区域土壤、地下水污染风险得到有效防范；到2030年底，建成完善的养殖污染风险预警体系，无重大养殖污染环境事件发生。

3.2.2资源化利用目标

1.利用效率目标。到2028年底，规模畜禽养殖场（小区）粪污资源化利用率达到85%以上；到2030年底，规模畜禽养殖场（小区）粪污资源化利用率达到90%以上，规模以下养殖户粪污资源化利用率达到80%以上，全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上。

2.利用模式目标。到2028年底，粪污还田利用面积达到2万亩，有机肥年生产能力达到3万吨；到2030年底，粪污还田利用模式全面推广，粪污还田利用面积达到3万亩，有机肥年生产能力达到5万吨，形成“养殖-粪污-有机肥-种植”的良性循环模式，化肥减量增效效果显著。

3.2.3产业发展目标

1.规模化发展目标。到2030年底，蛋鸡规模化养殖比例达到85%以上，肉羊规模化养殖比例达到20%以上；新建、改扩建规模养殖场全部达到绿色养殖标准。

2.产业升级目标。到2030年底，培育市级以上畜牧产业龙头企业3家，形成1-2个具有区域影响力的畜牧产品品牌；养殖产业智能化、标准化水平显著提升，畜牧业总产值达到9.5亿元，占农业总产值的比例提升至22%。

3.2.4生态环境目标

1.土壤环境目标。到2030年底，养殖主产区农用地土壤有机质含量平均提高0.04个百分点以上，土壤污染风险得到全面管控，无耕地土壤污染导致农产品质量超标事件发生。

2.水环境目标。到2030年底，地表水水质达标率保持100%，吐曼河、克孜勒河等主要河流地表水水质持续保持稳定。养殖区域地下水硝酸盐、氨氮等指标保持稳定。

3.大气环境目标。到2030年底，养殖区域臭气浓度控制在国家相关标准限值以内，周边居民对养殖臭气污染的投诉率显著下降，人居环境质量持续提升。

3.2.5机制建设目标

1.监管机制目标。到2027年底，建立健全畜禽养殖污染防治联合监管机制、常态化巡查机制和违法查处机制；到2030年底，建成智能化、信息化的污染监管体系，实现对规模养殖场的实时监控和动态管理。

2.技术服务目标。到2028年底，建成完善的市、乡、村三级技术服务网络，专业技术人员数量满足工作需求；到2030年底，形成一批适合喀什市的低成本、高效益污染治理和资源化利用技术模式，技术推广覆盖率达到90%以上。

3.政策保障目标。到2027年底，完善畜禽养殖污染防治财政补贴、土地支持、税收优惠等政策体系；到2030年底，形成稳定的政策保障机制和多元化的投融资机制，社会资本参与污染治理的积极性显著提高。

3.3指标体系构建

为确保规划目标的实现，构建科学合理、可量化、可考核的指标体系，分为污染治理、资源化利用、产业发展、生态环境和机制建设五大类，共24项指标。（见下表）

	指标类别
	序号
	指标名称
	单位
	2025年现状值
	2028年目标值
	2030年目标值
	指标属性

	污染治理
	1
	规模畜禽养殖场（小区）粪污处理设施配套率
	%
	80
	≥95
	100
	约束性

	
	2
	规模以下养殖户粪污有效处置覆盖率
	%
	65
	≥70
	≥85
	预期性

	
	3
	规模畜禽养殖场（小区）污染物排放达标率
	%
	80
	85
	90
	约束性

	
	4
	规模化屠宰场污水排放达标率
	%
	80
	85
	90
	约束性

	
	5
	病死畜禽无害化处理率
	%
	100
	100
	100
	约束性

	
	6
	养殖污染物排放总量削减率
	%
	-
	-
	≥5
	约束性

	资源化利用
	7
	规模畜禽养殖场（小区）粪污资源化利用率
	%
	80
	≥85
	≥90
	约束性

	
	8
	规模以下养殖户粪污资源化利用率
	%
	75
	≥80
	≥85
	预期性

	
	9
	全市畜禽粪污综合利用率
	%
	78
	≥80
	≥85
	约束性

	
	10
	粪污还田利用面积
	万亩
	-
	2
	3
	预期性

	
	11
	有机肥年生产能力
	万吨
	-
	3
	5
	预期性

	产业发展
	12
	畜禽养殖规模化比例
	%
	55
	≥65
	≥75
	预期性

	
	13
	蛋鸡规模化养殖比例
	%
	70
	≥75
	≥85
	预期性

	
	14
	肉羊规模化养殖比例
	%
	13.5
	≥15
	≥20
	预期性

	
	15
	市级以上畜牧产业龙头企业数量
	家
	1
	2
	3
	预期性

	
	16
	畜牧业总产值
	亿元
	8.9
	9.2
	9.5
	预期性

	生态环境
	17
	养殖主产区农用地土壤有机质含量提升幅度
	百分点
	-
	≥0.02
	≥0.04
	预期性

	
	18
	主要河流地表水水质达标率
	%
	-
	100
	100
	约束性

	
	19
	养殖区域臭气浓度达标率
	%
	-
	≥80
	≥85
	预期性

	机制建设
	20
	污染防治联合监管机制建立情况
	-
	未建立
	基本建立
	健全完善
	约束性

	
	21
	市、乡、村三级技术服务网络覆盖率
	%
	-
	≥90
	100
	预期性

	
	22
	污染治理技术推广覆盖率
	%
	-
	≥70
	≥90
	预期性

	
	23
	财政补贴政策覆盖比例
	%
	-
	≥80
	100
	预期性


3.4目标可达性分析

3.4.1政策保障支撑

国家和自治区高度重视畜禽养殖污染防治工作，出台了一系列法律法规和政策文件，为喀什市规划目标的实现提供了坚实的政策保障。喀什市已将畜禽养殖污染防治纳入重要议事日程，制定了专项整改方案，明确了部门职责分工，形成了工作合力。未来五年，喀什市将进一步完善相关政策措施，加大财政投入和政策支持力度，为规划目标的实现提供有力的政策支撑。

3.4.2产业基础支撑

喀什市畜禽养殖产业已形成一定的规模和集聚效应，拥有一批规模养殖场、养殖合作社和专业技术人员，具备了较强的产业基础。近年来，喀什市不断加大对畜牧产业的投入，推进规模化、标准化养殖，养殖技术水平和管理能力不断提升。同时，粪污资源化利用已探索形成多种模式，为进一步提高利用效率奠定了基础。这些产业基础为规划目标的实现提供了有力的支撑。
3.4.3技术保障支撑

喀什市已建立市、乡、村三级技术服务网络，拥有一定数量的专业技术人员，能够为养殖主体提供技术指导和培训服务。同时，喀什市积极与疆内外科研院校、技术推广机构合作，引进先进的污染治理和资源化利用技术，不断提升技术支撑能力。随着技术的不断推广和应用，将为规划目标的实现提供坚实的技术保障。

3.4.4市场需求支撑

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对绿色、有机农产品的需求日益增长，为喀什市畜禽养殖产业绿色转型升级提供了广阔的市场空间。粪污资源化利用生产的有机肥，能够提升农产品品质，满足市场对绿色农产品的需求，具有良好的市场前景。同时，畜牧产业的发展能够带动农民增收，促进乡村振兴，得到了广大农民群众的积极支持，为规划目标的实现提供了坚实的群众基础和市场支撑。

3.4.5存在的挑战

尽管规划目标具有较强的可达性，但也面临一些挑战。一是部分中小养殖主体环保意识淡薄、资金不足，污染治理设施建设和运营难度较大；二是粪污资源化利用产业链不够完善，运输成本高、市场推广难等问题尚未得到根本解决；三是专业技术人员数量不足，技术推广和监管能力有待进一步提升；四是资金投入压力较大，需要进一步拓宽投融资渠道，吸引社会资本参与。针对这些挑战，喀什市将采取有效措施，加以解决，确保规划目标顺利实现。

第四章养殖空间布局优化

4.1空间布局优化原则

4.1.1生态优先，底线约束

以生态环境保护为前提，严格遵守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，将畜禽养殖布局与生态环境承载能力相匹配，避免在生态敏感区域、环境脆弱区域布局养殖项目，确保养殖活动不突破生态环境承载能力。

4.1.2种养结合，循环发展

统筹考虑畜禽养殖与种植业布局，根据区域土地承载能力和农作物粪污消纳需求，科学规划养殖规模和布局，推动养殖区域与种植区域就近对接，实现粪污就地消纳、资源化利用，构建“种养结合、农牧循环”的发展格局。

4.1.3集聚发展，集约高效

引导畜禽养殖向适宜区域集聚，依托现有养殖园区和产业基础，建设规模化、标准化养殖小区和产业园，实现养殖资源集中配置、污染集中治理、产品集中加工，提高养殖产业集约化、规模化水平，提升产业整体竞争力。

4.1.4因地制宜，分类指导

结合喀什市不同区域的自然地理条件、养殖基础、产业优势和环境承载能力，制定差异化的布局优化方案，对养殖主产区、一般养殖区和生态敏感区实行分类管理，突出重点，有序推进。

4.1.5衔接规划，协调发展
加强与喀什市国土空间规划、农业农村发展规划、生态环境保护规划等相关规划的衔接，确保养殖空间布局优化与区域整体发展规划相协调，促进城乡融合发展和区域协调发展。

4.2禁养区、限养区、适养区划定

4.2.1禁养区划定

1.划定范围：

-城市建成区及规划拓展区。包括喀什市各街道建成区及未来规划的城市发展区域，具体范围按照喀什市国土空间规划确定。

-饮用水水源保护区。包括地下水饮用水源地一级保护区、二级保护区和准保护区，地表水饮用水源地一级保护区、二级保护区，具体范围按照饮用水水源保护区划定方案确定。

-生态敏感区域。包括自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等各类自然保护地的核心保护区和缓冲区，重要湿地，基本农田保护区，文物保护单位保护范围等。

-其他区域。包括学校、医院、居民区、商业区等人口集中区域及其周边必要的卫生防护距离内（具体依据环评评估确定）；主要交通干线两侧依据《公路安全保护条例》及环境影响评价技术导则确定的控制范围；以及喀什市“三线一单”生态环境准入清单中明确禁止规模化养殖的其他区域。

2.管控要求。禁养区内严禁新建、改扩建任何畜禽养殖场（小区）和养殖散户；现有畜禽养殖场（小区）和养殖散户，由所在乡镇（街道）负责，按照相关规定限期关闭或搬迁，并妥善处置遗留的粪污和设施，防止污染土壤和地下水。
4.2.2限养区划定

1.划定范围：

-城市建成区及规划拓展区周边500-1000米范围内；

-饮用水水源保护区准保护区外围一定范围内；

-生态敏感区域的实验区和外围保护地带；

-人口较为集中的乡镇政府驻地周边300-500米范围内；

-主要交通干线两侧200-500米范围内（具体范围依据环境影响评价及卫生防护距离标准确定）；

-其他环境承载能力有限，需要限制养殖规模和污染物排放的区域。

2.管控要求。限养区内严格控制畜禽养殖规模和养殖密度，不得新建、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）；现有规模化畜禽养殖场（小区）不得扩大养殖规模，需进一步完善粪污处理设施，确保污染物排放达到相关标准，粪污资源化利用率达到85%以上；规模以下养殖户应确保粪污得到合规处置。具备建设条件的，鼓励配套建设粪污处理设施；暂不具备建设条件的，应与粪污集中处理中心、有机肥生产企业或周边种植大户签订粪污委托处置协议，确保粪污定期清运、合规处置。对污染严重、整改不到位的养殖户，依法予以关停或引导搬迁。

4.2.3适养区划定

1.划定范围。除禁养区、限养区以外的其他区域，主要包括伯什克然木乡、阿瓦提乡、阿克喀什乡等养殖基础较好、土地承载能力较强、远离生态敏感区域和人口集中区域的乡镇。

2.管控要求。适养区内鼓励发展规模化、标准化、绿色化畜禽养殖，支持建设养殖小区和产业园；新建、改扩建畜禽养殖场（小区）需依法开展环境影响评价，配套建设完善的粪污处理和资源化利用设施，确保污染物达标排放和粪污资源化利用；养殖规模和养殖密度需符合区域环境承载能力和土地消纳能力，实现种养平衡。

4.3养殖产业集聚发展规划

4.3.1核心养殖园区提质增效

1.深喀现代农业产业园蛋鸡养殖园区。进一步扩大园区规模，完善水、电、路、通信、污染治理等基础设施建设，提升园区智能化、标准化水平；引进和培育大型蛋鸡养殖企业，推广先进的养殖技术和管理模式，提高蛋鸡产蛋率和蛋品质量；配套建设大型粪污集中处理中心和有机肥生产厂，实现粪污资源化利用；加强园区品牌建设，打造区域知名的蛋鸡产品品牌，提升产品附加值。到2030年，园区蛋鸡存栏量达到50万只，粪污资源化利用率达到90%以上。

2.喀什地区肉羊产业园。加快园区基础设施建设，完善养殖、防疫、加工、销售等配套服务设施；扩大肉羊养殖规模，优化品种结构，推广标准化养殖技术，提高肉羊出栏率和产肉性能；建设肉羊精深加工项目，延长产业链条，提高产品附加值；配套建设粪污处理设施，推动粪污还田利用和有机肥生产；到2030年，园区肉羊存栏量达到15万只，年出栏量达到15万只，形成集养殖、加工、销售、资源化利用于一体的肉羊产业集群。

4.3.2特色养殖小区建设

在适养区内选择交通便利、水源充足、土地承载能力较强的区域，规划建设一批特色养殖小区，包括肉牛养殖小区、生猪养殖小区、特色家禽养殖小区等。养殖小区实行统一规划、统一建设、统一管理、统一防疫、统一污染治理，引导中小养殖主体入驻，实现规模化、标准化养殖。每个养殖小区明确主导养殖品种和养殖规模，配套建设粪污收集、贮存、处理设施和公共服务设施，确保污染物达标排放和粪污资源化利用。到2030年，全市建成特色养殖小区3个，入驻养殖主体3家，养殖规模达到2万头（只）。
4.3.3种养结合示范基地建设

结合喀什市种植业布局，在适养区内建设一批种养结合示范基地，实现畜禽养殖与农作物种植的深度融合。示范基地内养殖规模根据周边种植面积和粪污消纳能力确定，配套建设粪污还田管网、运输车辆等设施，将养殖产生的粪污经无害化处理后直接用于基地内农作物种植，减少化肥使用量。鼓励示范基地发展有机农业，种植有机粮食、蔬菜、瓜果等作物，打造绿色、有机农产品品牌。同时，推广“稻渔综合种养”“林下养殖”等生态养殖模式，提高土地利用效率和综合效益。到2030年，全市建成种养结合示范基地3个，示范基地内粪污还田利用率达到100%，化肥使用量较常规种植区域减少30%以上。

4.4养殖规模管控与结构调整

4.4.1养殖规模管控

根据喀什市环境承载能力、土地消纳能力和市场需求，科学确定全市畜禽养殖总量和区域养殖规模。以乡镇为单位，开展畜禽粪污土地承载力测算，明确各乡镇（街道）养殖规模上限，实行养殖总量控制。对环境承载能力较强的适养区，适度扩大养殖规模，重点发展规模化、标准化养殖；对环境承载能力有限的限养区，严格控制养殖规模，不得突破总量控制指标；对禁养区，全面清理整治现有养殖主体，实现养殖清零。

建立养殖规模动态调整机制，根据区域生态环境质量变化、土地利用结构调整和市场需求变化，及时调整养殖规模控制指标，确保养殖规模与生态环境承载能力相适应。加强对养殖规模的监管，严厉打击超规模养殖行为，确保养殖规模管控措施落到实处。

4.4.2养殖结构调整

1.优化主导品种结构。巩固蛋鸡、肉羊主导产业地位，进一步优化品种结构，引进和培育高产、优质、高效的蛋鸡和肉羊品种，提高生产性能和产品质量。扩大优质蛋鸡品种养殖规模，提升蛋品品质和附加值；推广肉羊杂交改良技术，提高肉羊产肉率和肉质品质，满足市场对高品质羊肉的需求。

2.适度发展其他品种。根据市场需求和本地养殖条件，适度发展肉牛、生猪、奶牛等畜禽品种，丰富养殖品种结构，降低市场风险。发展肉牛养殖，重点推广西门塔尔牛等优良品种，建设标准化肉牛养殖基地；稳定生猪养殖规模，保障猪肉市场供应；因地制宜发展奶牛养殖，提升奶业发展水平。

3.发展特色养殖。结合喀什市资源优势和地域特色，发展鸽子、鹌鹑、鸵鸟等特色畜禽养殖，培育特色养殖产业，打造特色养殖品牌。特色养殖坚持“小规模、大群体”的发展模式，鼓励发展家庭养殖和专业合作社养殖，提高特色养殖的组织化程度和市场竞争力。

4.控制低效品种养殖。逐步减少生产性能低、污染排放强度高的畜禽品种养殖规模，淘汰落后养殖品种，提高养殖产业整体效益和生态效益。

第五章污染防治重点任务

5.1源头污染防控

5.1.1优化养殖布局与准入管理

1.严格执行禁养区、限养区、适养区划定方案，加强养殖项目准入管理，新建、改扩建畜禽养殖场（小区）必须符合区域养殖规划和环境承载能力要求，依法开展环境影响评价，办理相关审批手续。未通过环境影响评价的养殖项目，不得开工建设。

2.提高养殖项目准入标准，新建规模养殖场（小区）必须达到相应的规模化养殖标准，配套建设完善的粪污处理和资源化利用设施，确保污染物达标排放和粪污资源化利用。鼓励新建养殖场（小区）采用智能化、标准化养殖技术，提升污染治理水平和养殖效率。

3.加强对现有养殖主体的规范管理，对不符合养殖规划和环保要求的养殖主体，限期进行整改；整改不合格的，依法予以关闭或搬迁。建立养殖主体退出机制，对污染严重、拒不整改的养殖主体，坚决予以退出。

5.1.2推广清洁养殖技术

1.推广节水养殖技术。鼓励养殖场（户）采用干清粪、雨污分流等节水工艺，减少养殖污水产生量。改造畜禽饮水设施，采用节水型饮水器，降低水资源消耗。规模养殖场（小区）逐步实现养殖用水循环利用，提高水资源利用效率。

2.推广环保型饲料。鼓励使用低氮、低磷、高效环保型饲料，减少饲料中氮、磷等营养物质的排泄量。推广饲料添加剂和预混合饲料，提高饲料利用率，降低污染物排放强度。加强饲料生产和使用监管，禁止使用违禁饲料添加剂。

3.推广健康养殖技术。加强畜禽疫病防控，推广科学的养殖管理技术，提高畜禽免疫力，减少疫病发生，降低兽药使用量。合理控制养殖密度，改善养殖环境，减少养殖应激反应，提高养殖效益和产品质量。

5.1.3加强投入品监管

1.加强饲料、兽药等投入品生产经营监管，严厉打击生产、销售假冒伪劣饲料、兽药的违法行为。建立饲料、兽药经营备案制度，规范经营行为，确保投入品质量安全。

2.加强投入品使用监管，指导养殖主体科学使用饲料、兽药，严格执行休药期规定，建立投入品使用台账，记录投入品名称、来源、使用量、使用时间等信息，确保产品质量可追溯。

3.开展投入品质量监测，定期对饲料、兽药等投入品进行抽样检测，及时发现和处理不合格产品，防范投入品质量安全风险。

5.2过程污染控制

5.2.1规范粪污收集与贮存

1.推广粪污集中收集技术，规模养殖场（小区）建设标准化粪污收集设施，采用机械清粪、自动输粪等方式，提高粪污收集效率。规模以下养殖户可根据自身条件选择适宜的粪污处理方式：具备建设条件的，鼓励建设简易粪污收集设施（如小型储粪池、污水收集桶等）；暂不具备建设条件的，应与粪污集中处理中心、有机肥生产企业或周边种植大户签订粪污委托处置协议，确保粪污定期清运、合规处置，严禁随意堆放和排放。

2.建设标准化粪污贮存设施，规模养殖场（小区）建设防渗、防雨、防溢流的储粪场和污水贮存池，根据养殖规模和粪污产生量合理确定设施容积，确保粪污能够及时贮存和处理。储粪场和污水贮存池应远离水源地、地下水敏感区域和居民区，防止污染土壤和地下水。

3.规范粪污贮存管理，粪污贮存期间应采取覆盖、除臭等措施，减少臭气排放和蚊蝇滋生。建立粪污贮存台账，记录粪污产生量、贮存时间、处理方式等信息，确保粪污去向可追溯。

5.2.2加强养殖场地环境管理

1.规模养殖场（小区）应合理划分养殖区、粪污处理区、办公生活区等功能区域，功能区域之间设置隔离设施，防止交叉污染。养殖区地面采用混凝土硬化处理，便于清洁和消毒；粪污处理区设置明显标识，配备必要的防护设施。

2.加强养殖场地清洁消毒，定期对养殖舍、场地、设备等进行清洁消毒，减少病原体滋生和传播。消毒药剂应选择高效、低毒、低残留的产品，合理使用消毒药剂，避免环境污染。

3.加强养殖废弃物管理，及时清理养殖舍内的垫料、粪便等废弃物，避免废弃物堆积和腐烂变质。养殖废弃物应分类收集、贮存和处理，可回收利用的废弃物应进行回收利用，不可回收利用的废弃物应进行无害化处理。

5.2.3控制臭气与粉尘污染

1.规模养殖场（小区）应采取科学的通风换气措施，合理设计养殖舍通风系统，保持养殖舍内空气流通，降低臭气浓度。推广使用除臭剂、吸附剂等除臭产品，减少臭气排放。

2.加强养殖场地绿化，在养殖场（小区）周边、道路两侧、粪污处理区等区域种植树木、花草等绿化植物，利用植物吸附臭气和粉尘，改善养殖场地周边环境质量。

3.控制粉尘污染，饲料加工和运输过程中应采取密闭、防尘等措施，减少粉尘飞扬。规模养殖场（小区）饲料加工车间应配备粉尘收集和处理设施，确保粉尘达标排放。

5.3末端治理与资源化利用
5.3.1粪污无害化处理技术推广

1.推广堆肥发酵技术。规模养殖场（小区）和养殖合作社建设标准化堆肥设施，采用好氧堆肥、厌氧发酵等技术，对畜禽粪污进行无害化处理，生产有机肥。堆肥过程中应控制温度、湿度、通气等参数，确保粪污无害化处理效果。

2.推广污水处理技术。规模养殖场（小区）建设污水处理设施，采用氧化塘、人工湿地、生物处理等技术，对养殖污水进行处理，处理后的污水应达到相应的排放标准，可用于农田灌溉、绿化用水等。鼓励采用污水循环利用技术，提高水资源利用效率。

3.推广粪污协同处理技术。鼓励养殖密集区域建设畜禽粪污集中处理中心，采用“厌氧发酵+沼渣沼液还田”“粪污堆肥+有机肥生产”等协同处理技术，对区域内畜禽粪污进行集中处理和资源化利用，实现污染集中治理和资源共享。

5.3.2粪污资源化利用模式推广

1.粪污还田利用模式。推广“养殖-粪污-还田”模式，引导养殖场（户）与种植基地、农户签订粪污消纳协议，将经无害化处理后的粪污作为有机肥还田施用。规模养殖场（小区）应根据周边种植面积和农作物需求，制定粪污还田计划，合理确定还田时间、还田量和还田方式，避免过量还田造成土壤污染。

2.有机肥生产利用模式。支持规模养殖场（小区）、养殖合作社和第三方企业建设有机肥生产厂，利用畜禽粪污生产商品有机肥。鼓励有机肥生产企业采用先进的生产技术和设备，提高有机肥质量和生产效率。加强有机肥市场推广，落实有机肥补贴政策，引导种植户使用有机肥，替代化肥。

3.其他资源化利用模式。探索畜禽粪污用于食用菌栽培、蚯蚓养殖等其他资源化利用模式，拓宽粪污资源化利用渠道，提高粪污资源化利用附加值。

5.3.3资源化利用设施建设与运营管理

1.加强粪污资源化利用设施建设，规模养殖场（小区）必须配套建设相应的粪污处理和资源化利用设施，确保设施与养殖规模相匹配。鼓励中小养殖散户联合建设粪污处理设施，实现粪污集中处理和资源化利用。

2.加强设施运营管理，养殖场（户）应建立粪污处理设施运营台账，记录设施运行情况、处理效果等信息，定期对设施进行维护保养，确保设施正常运行。对不符合运行要求的设施，及时进行改造升级。

3.加强资源化利用产品质量监管，有机肥生产企业应建立产品质量追溯体系，确保产品质量符合相关标准。农业农村部门定期对有机肥产品进行抽样检测，严厉打击生产、销售假冒伪劣有机肥的违法行为。

5.4屠宰环节污染防治

5.4.1屠宰场污染治理设施建设

1.规模化屠宰场必须配套建设完善的污染治理设施，包括污水处理设施、粪污贮存设施、屠宰废弃物收集处理设施等。污水处理设施应采用先进的处理技术，确保污水经处理后达标排放；粪污贮存设施应具备防渗、防雨、防溢流功能，防止粪污污染土壤和地下水；屠宰废弃物收集处理设施应符合无害化处理要求，确保屠宰废弃物得到妥善处置。

2.加强屠宰场污染治理设施升级改造，对现有屠宰场污染治理设施进行全面排查，对处理效果不佳、不符合环保要求的设施，限期进行改造升级。鼓励屠宰场采用智能化、自动化污染治理技术，提高污染治理效率和效果。

3.规范屠宰场排污口设置，屠宰场应按照相关规定设置排污口，安装污水在线监测设备，并与生态环境部门监控平台联网，实现污水排放实时监控。

5.4.2屠宰环节污染控制

1.加强屠宰过程中的污染控制，规范屠宰操作流程，减少屠宰污水和废弃物产生量。推广节水屠宰技术，采用高压喷淋、低温冲洗等方式，降低水资源消耗和污水产生量。

2.加强屠宰废弃物管理，屠宰场应建立屠宰废弃物收集、贮存、运输、处理全过程台账，记录废弃物产生量、处理方式、去向等信息。屠宰废弃物应委托有资质的单位进行无害化处理，严禁非法丢弃、排放或擅自处理。

3.控制屠宰环节臭气污染，屠宰场应采取密闭、通风、除臭等措施，减少臭气排放。加强屠宰场周边环境绿化，种植除臭植物，改善周边环境质量。

5.4.3屠宰场监管与执法

1.加强屠宰场日常监管，生态环境、农业农村等部门定期对屠宰场污染治理设施运行情况、污染物排放情况进行执法检查，严厉打击屠宰场违法排污行为。对污染治理设施不正常运行、污染物超标排放的屠宰场，依法予以处罚；情节严重的，责令停业整顿或关闭。

2.建立屠宰场信用评价体系，将屠宰场污染治理情况、违法排污记录等纳入信用评价范围，对信用评价等级低的屠宰场，增加监管频次，限制其享受相关优惠政策；对信用评价等级高的屠宰场，给予政策扶持和表彰奖励。

3.加强屠宰场环境监测，生态环境部门定期对屠宰场污水、废气、噪声等污染物排放情况进行监测，及时掌握屠宰场污染排放状况，为环境监管提供科学依据。

5.5病死畜禽无害化处理

5.5.1无害化处理设施建设

1.加强病死畜禽无害化处理设施建设，喀什市建设1-2座规模化病死畜禽无害化处理中心，配备先进的无害化处理设备和运输车辆，满足全市病死畜禽无害化处理需求。乡镇建设病死畜禽收集点，配备专用收集容器和运输工具，负责辖区内病死畜禽的收集和暂存。

2.规范无害化处理设施运营管理，无害化处理中心应建立健全运营管理制度，配备专业的技术人员和管理人员，确保设施正常运行。严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行处理，确保处理过程符合环保要求，不产生二次污染。

3.加强无害化处理设施维护保养，定期对无害化处理设备和运输车辆进行维护保养和检修，及时更换老化、损坏的设备和部件，确保设施运行效率和处理效果。

5.5.2无害化处理监管

1.建立病死畜禽报告制度，养殖场（户）、屠宰场发现病死畜禽，应及时向当地农业农村部门报告，并在规定时间内将病死畜禽送至指定的收集点或无害化处理中心进行处理。严禁隐瞒、谎报、迟报病死畜禽情况，严禁私自处置病死畜禽。

2.加强病死畜禽收集、运输、处理全过程监管，农业农村部门建立病死畜禽无害化处理台账，记录病死畜禽来源、数量、处理时间、处理方式等信息，确保病死畜禽处理全过程可追溯。加强对收集、运输、处理环节的监督检查，严厉打击违法处置病死畜禽的行为。

3.落实病死畜禽无害化处理补贴政策，按照相关规定对病死畜禽无害化处理费用给予补贴，确保无害化处理工作顺利开展。加强补贴资金管理，确保补贴资金专款专用，提高资金使用效率。

第六章重点工程建设

6.1规模养殖场污染治理设施升级工程

6.1.1工程目标

到2028年底，完成全市所有规模畜禽养殖场（小区）污染治理设施升级改造，实现粪污处理设施配套率100%，污染物排放达标率85%，粪污资源化利用率达到85%以上；到2030年底，规模养殖场（小区）污染治理设施运行效率显著提升，粪污资源化利用率达到90%以上。

6.1.2工程内容

1.粪污处理设施建设。为规模养殖场（小区）配套建设或升级改造防渗储粪场、污水沉淀池、沼气池、干湿分离设备等粪污处理设施，确保粪污能够得到有效收集、贮存和处理。根据养殖规模和粪污产生量，合理确定设施规模和处理工艺，提高粪污处理效果。

2.资源化利用设施建设。支持规模养殖场（小区）建设有机肥生产设施、粪污还田管网、运输车辆等资源化利用设施，推广粪污还田、有机肥生产等资源化利用模式。鼓励规模养殖场（小区）与周边种植基地合作，建设粪污还田示范工程，提高粪污还田利用效率。

3.智能化监控设施建设。为规模养殖场（小区）安装粪污处理设施运行监控设备、污水排放在线监测设备等智能化监控设施，实现对粪污处理过程和污染物排放情况的实时监控，提高污染治理监管水平。

6.1.3实施计划

1.2026年，完成全市规模畜禽养殖场（小区）污染治理设施现状排查，制定升级改造方案；启动首批20%规模养殖场（小区）污染治理设施升级改造工程。

2.2027年，完成40%规模养殖场（小区）污染治理设施升级改造工程；开展已改造设施运行效果评估，及时发现和解决问题。

3.2028年，完成剩余40%规模养殖场（小区）污染治理设施升级改造工程；全面验收工程建设成果，确保达到工程目标。

4.2029-2030年，对规模养殖场（小区）污染治理设施进行常态化维护和管理，根据运行情况进行优化升级，提升设施运行效率和资源化利用水平。

6.2中小养殖主体集中整治工程
6.2.1工程目标
到2028年底，规模以下养殖户粪污得到有效处置，粪污有效处置覆盖率达到70%以上；到2030年底，覆盖率达到85%以上，中小养殖主体养殖行为得到全面规范。

6.2.2工程内容

1.养殖小区建设。在适养区内规划建设集中养殖小区，完善水、电、路、污染治理等基础设施建设，引导散养户入驻小区集中养殖。养殖小区配套建设集中粪污处理设施，实现粪污统一收集、统一处理、统一利用。

2.粪污处理设施配套与协议处置引导。对规模以下养殖户分类施策：对有场地、有条件建设处理设施的养殖户，指导其配套建设小型粪污处理设施（小型储粪池、污水收集桶、简易堆肥设施等），财政可给予适当补贴；对无条件建设处理设施的养殖户，引导其与粪污集中处理中心、有机肥生产企业或周边种植大户签订粪污委托处置协议，明确粪污清运频次、责任义务和处置方式，确保粪污得到合规处理。

3.技术培训与指导。开展中小养殖主体污染治理技术培训，组织养殖户参加清洁养殖、粪污处理、资源化利用等技术培训，提高养殖户环保意识和技术水平。组织专业技术人员深入养殖一线，为养殖户提供一对一技术指导，帮助养殖户解决污染治理和协议处置中遇到的问题。

6.2.3实施计划

1.2026年，完成全市规模以下养殖户现状排查，建立养殖户台账,分类登记“具备自建设施条件”和“需协议处置”的养殖户；引导具备条件的养殖户启动污染治理设施配套建设，首批覆盖约30%的养殖户。启动1个集中养殖小区建设；同时，推动粪污集中处理中心与周边养殖户签订委托处置协议。

2.2027年，完成40%养殖户污染治理设施配套建设或协议签订；建成1个集中养殖小区，引导散养户入驻；开展技术培训和指导，培训养殖户1000人次。

3.2028年，完成剩余30%养殖户的设施配套或协议签订；全面完成养殖小区建设任务；对工程建设情况进行验收，确保达到工程目标。

4.2029-2030年，加强对中小养殖主体的日常监管和技术服务，巩固整治成果；动态更新养殖户台账，对新出现的养殖户及时纳入管理。

6.3粪污资源化利用体系建设工程

6.3.1工程目标

到2028年底，建成较为完善的粪污资源化利用体系，粪污还田利用面积达到2万亩，有机肥年生产能力达到3万吨，粪污资源化利用产业链初步形成；到2030年底，粪污资源化利用体系更加完善，粪污还田利用面积达到3万亩，有机肥年生产能力达到5万吨，形成“养殖-粪污-利用”的良性循环模式。

6.3.2工程内容

1.粪污集中处理中心建设。在养殖密集区域建设1座畜禽粪污集中处理中心（日处理能力50吨），配备先进的粪污处理设备和运输车辆，对区域内畜禽粪污进行集中处理和资源化利用。集中处理中心采用“厌氧发酵+有机肥生产”“粪污堆肥+还田利用”等技术模式，生产有机肥和沼气，实现粪污资源化利用。

2.有机肥生产基地建设。支持现有有机肥生产企业扩大生产规模，提升生产能力和产品质量；有条件的情况下，引进1家大型有机肥生产企业，建设现代化有机肥生产基地。有机肥生产基地采用先进的生产技术和设备，实现有机肥生产规模化、标准化、智能化。

3.粪污还田利用设施建设。建设粪污还田利用管网、运输车辆、施肥设备等配套设施，提高粪污还田利用效率。在种养结合示范基地建设粪污还田管网系统，实现粪污就地还田利用；为种植大户、家庭农场配备粪污运输车辆和施肥设备，鼓励种植户使用粪污有机肥。

4.资源化利用市场体系建设。加强有机肥市场推广，建立有机肥销售网络，鼓励有机肥生产企业与种植基地、农资经销商签订销售协议，拓宽有机肥销售渠道。落实有机肥补贴政策，对使用有机肥的种植户给予补贴，提高种植户使用有机肥的积极性。

6.3.3实施计划
1.2026年，启动粪污集中处理中心和有机肥生产基地建设；开展粪污还田利用设施建设试点工作；制定有机肥补贴政策，启动有机肥市场推广。

2.2027年，完成1座粪污集中处理中心建设；有机肥生产基地建成投产；扩大粪污还田利用设施建设范围；完善有机肥销售网络，有机肥市场占有率显著提升。

3.2028年，全面完成粪污资源化利用体系建设工程；对工程建设情况进行验收，评估工程效果；总结推广先进经验和模式。

4.2029-2030年，进一步完善粪污资源化利用体系，提升资源化利用效率和效益；加强资源化利用市场监管，规范市场秩序；推动粪污资源化利用产业持续健康发展。

6.4监管能力提升工程

6.4.1工程目标

到2028年底，建成较为完善的畜禽养殖污染监管体系，监管能力显著提升，实现对规模养殖场（小区）和重点养殖区域的有效监管；到2030年底，建成智能化、信息化的污染监管体系，实现对所有养殖主体和污染治理设施的动态监管和精准监管。

6.4.2工程内容

1.监测能力建设。加强畜禽养殖污染监测能力建设，配备必要的监测设备和仪器，建立健全监测网络。在养殖主产区、主要河流、地下水饮用水源地等区域设置监测点位，定期开展土壤、地下水、地表水等环境质量监测和畜禽养殖污染物排放监测。规模养殖场（小区）逐步安装污水在线监测设备和粪污处理设施运行监控设备，实现实时监测。

2.执法能力建设。加强生态环境、农业农村等部门执法能力建设，配备执法车辆、执法记录仪、快速检测设备等执法装备，提高执法效率和执法水平。开展执法人员培训，提升执法人员业务素质和执法能力，规范执法行为。

3.信息化监管平台建设。建设喀什市畜禽养殖污染信息化监管平台，整合养殖主体信息、污染治理设施信息、监测数据、执法记录等信息资源，实现信息共享和动态管理。通过信息化监管平台，对养殖主体进行精准监管，及时发现和处理污染问题。

4.应急能力建设。建立畜禽养殖污染突发环境事件应急预案，配备应急监测设备、应急处置设备等应急物资，开展应急演练，提高应对突发环境事件的能力。

6.4.3实施计划

1.2026年，启动监测能力建设和执法能力建设，配备部分监测设备和执法装备；开展信息化监管平台建设前期工作；制定畜禽养殖污染突发环境事件应急预案。

2.2027年，完成监测网络建设和部分执法装备配备；信息化监管平台初步建成并投入使用；开展应急演练，提升应急处置能力。

3.2028年，全面完成监管能力提升工程建设；对工程建设情况进行验收，评估工程效果；建立健全监管工作机制。

4.2029-2030年，进一步完善监测网络和执法装备，提升信息化监管平台功能；加强应急能力建设，定期开展应急演练；实现监管能力持续提升。

6.5技术示范推广工程

6.5.1工程目标

到2028年底，筛选推广一批适合喀什市的畜禽养殖污染治理和资源化利用技术模式，技术推广覆盖率达到80%以上；到2030年底，技术推广覆盖率达到85%以上，养殖主体污染治理技术水平显著提升，形成一批可复制、可推广的技术示范典型。
6.5.2工程内容

1.技术示范基地建设。建设1个畜禽养殖污染治理和资源化利用技术示范基地，包括规模养殖场示范基地、中小养殖散户示范基地、种养结合示范基地等。示范基地采用先进的污染治理和资源化利用技术模式，展示技术效果和应用前景，为其他养殖主体提供示范。

2.技术筛选与引进。与疆内外科研院校、技术推广机构合作，筛选引进一批适合喀什市气候条件、养殖模式和经济水平的低成本、高效益污染治理和资源化利用技术，包括节水养殖技术、环保型饲料应用技术、粪污无害化处理技术、资源化利用技术等。

3.技术培训与推广。开展技术培训和推广活动，组织养殖主体参加技术培训、现场观摩、交流研讨等活动，提高养殖主体对先进技术的认知度和应用能力。组织专业技术人员深入养殖一线，开展技术指导和服务，帮助养殖主体解决技术应用过程中遇到的问题。

4.技术研发与创新。鼓励本地科研机构、企业开展畜禽养殖污染治理和资源化利用技术研发，针对喀什市养殖污染突出问题，研发具有自主知识产权的技术和设备，提升本地技术支撑能力。

6.5.3实施计划

1.2026年，启动技术示范基地建设；开展技术筛选与引进工作；组织开展首批技术培训和推广活动，培训养殖主体1000人次。

2.2027年，完成技术示范基地建设；筛选推广3-5项先进适用技术；扩大技术培训和推广范围，培训养殖主体2000人次。

3.2028年，总结技术示范基地经验，在全市范围内推广先进技术模式；对技术示范推广工程进行验收，评估工程效果；建立技术推广长效机制。

4.2029-2030年，持续开展技术研发与创新，引进推广更多先进适用技术；进一步扩大技术推广覆盖率，提升养殖主体技术水平；推动技术推广工作常态化、制度化。

第七章工程投资与资金筹措
7.1投资估算依据
1.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2.《工程建设其他费用参考指标》；

3.喀什市建筑工程、安装工程、设备购置等市场价格信息；

4.相关工程设计方案和技术规范；

5.其他相关法律法规和政策文件。

7.2总投资估算

本规划重点工程总投资估算为2500万元，各项工程投资构成及资金来源匹配如下：

1.规模养殖场污染治理设施升级工程：投资1000万元。主要用于规模养殖场的储粪场硬化、防渗改造及污水沉淀池扩建，安装在线监控设备等。资金由财政专项资金支持和企业自筹相结合，其中财政资金根据企业申请给予不超过总投资50%的补贴，其余由企业自筹。

2.中小养殖主体集中整治工程：投资500万元。主要用于建设1个集中养殖小区（配套水电路及治污设施），为500户有条件的散养户配备小型储粪桶（池）。投资构成为：政府投资400万元（80%），村集体及养殖户自筹100万元（20%）。

3.粪污资源化利用体系建设工程：投资600万元。主要用于建设1座区域性粪污集中处理中心（日处理能力50吨），扩建有机肥生产线至年产5万吨产能，购置吸污车、运粪车10辆。投资构成为：政府投资180万元（30%），社会资本投入420万元（70%）（采用PPP模式）。

4.监管能力提升工程：投资200万元。主要用于建设信息化监管平台，补充监测执法设备，增设土壤及地下水监测点位。投资构成为：政府投资200万元（100%）。

5.技术示范推广工程：投资200万元。主要用于建设1个核心示范基地，开展技术培训3000人次。投资构成为：政府投资200万元（100%）。

7.3资金筹措方案

7.3.1政府投入

1.争取上级资金。积极争取国家和自治区畜禽养殖污染防治、乡村振兴、生态环境保护等相关专项资金支持，重点用于规模养殖场污染治理设施升级、粪污资源化利用体系建设、监管能力提升等工程。

2.地方财政投入。将畜禽养殖污染防治资金纳入喀什市财政预算，每年安排400-500万元财政专项资金，用于支持：

规模养殖场粪污处理设施建设补贴（企业向农业农村局申请，经审核后按比例补助）；

中小养殖主体集中整治工程；

技术示范推广；

应急能力建设等。

3.政府专项债券。积极争取地方政府专项债券支持，将符合条件的畜禽养殖污染防治项目纳入专项债券申报范围，拓宽政府投资资金来源。

7.3.2市场融资
1.企业自筹。鼓励养殖企业、合作社等市场主体加大自筹资金投入，用于自身污染治理设施建设和升级改造。

2.金融支持。加强与金融机构合作，争取金融机构信贷支持，为规划重点工程建设提供贷款。鼓励金融机构创新金融产品和服务模式，推出畜禽养殖污染防治专项贷款，降低贷款门槛，优惠贷款利率。

3.社会资本参与。鼓励社会资本通过特许经营、PPP等模式参与畜禽养殖污染治理和资源化利用项目建设和运营。对社会资本投资建设的粪污集中处理中心、有机肥生产基地等项目，给予土地、税收等政策优惠，保障社会资本合法权益。

7.3.3其他资金

1.补贴资金。落实国家和自治区相关补贴政策，对养殖主体建设污染治理设施、购买环保设备、使用有机肥等给予补贴，降低养殖主体环保投入成本。

2.捐赠资金。鼓励社会各界捐赠资金支持喀什市畜禽养殖污染防治工作，捐赠资金主要用于技术示范推广、贫困养殖主体污染治理设施建设等。

第八章效益分析

8.1环境效益

8.1.1污染物排放总量削减

通过实施本规划重点工程，喀什市畜禽养殖污染物排放总量将得到有效控制，化学需氧量、氨氮等主要污染物排放总量较2025年削减5%以上。规模养殖场（小区）和屠宰场污染物排放达标率达到90%，中小养殖主体污染物排放得到有效管控，粪污资源化利用率显著提高，有效减少了畜禽养殖对土壤、地下水、地表水和大气环境的污染。

8.1.2生态环境质量改善
1.土壤环境质量改善。通过推广粪污还田利用和有机肥替代化肥，养殖主产区农用地土壤有机质含量达到规划目标，土壤肥力得到提升，土壤污染风险得到全面管控，无耕地土壤污染导致农产品质量超标事件发生。

2.水环境质量改善。地表水水质达标率保持100%，吐曼河、克孜勒河等主要河流地表水水质持续稳定，达到相应水功能区水质目标；养殖区域地下水硝酸盐、氨氮等指标保持稳定，水环境质量得到有效保护。

3.大气环境质量改善。养殖区域臭气浓度控制在国家相关标准限值以内，通过采取密闭、通风、除臭、绿化等措施，养殖环节臭气污染得到有效控制，周边居民对养殖臭气污染的投诉率显著下降，人居环境质量持续提升。

8.1.3生态系统保护与修复

通过优化养殖布局，退出禁养区养殖主体，减少了养殖活动对生态敏感区域和环境脆弱区域的破坏，有利于生态系统的保护与修复。粪污资源化利用促进了种养结合、农牧循环，减少了化肥使用量，降低了农业面源污染，有利于农业生态系统的良性循环。

8.2经济效益

8.2.1养殖产业提质增效

1.养殖成本降低。通过推广清洁养殖技术、节水养殖技术、环保型饲料等，降低了养殖水资源消耗和饲料消耗，减少了疫病发生，降低了养殖成本。规模养殖场（小区）采用智能化、标准化养殖技术，提升了养殖效率，降低了人工成本。

2.产品质量提升。通过实施绿色养殖、标准化养殖，提升了畜禽产品品质和附加值。培育的畜牧产品品牌具有较高的市场认可度和竞争力，产品价格较普通产品有一定提升，增加了养殖主体的经济效益。

3.产业规模扩大。规划实施后，喀什市畜禽养殖规模化比例提升至75%以上，养殖产业集聚效应进一步显现，形成了一批规模化、标准化养殖基地和产业集群，畜牧产业总产值达到9.5亿元，成为带动农民增收的重要支柱产业。

8.2.2资源化利用产业发展

1.有机肥产业效益。到2030年，喀什市有机肥年生产能力达到5万吨，有机肥产业实现产值0.4亿元，带动就业50人。有机肥不仅满足本地农业生产需求，还可远销疆内外，形成新的经济增长点。

2.能源化利用效益。规模养殖场（小区）建设的沼气池，生产的沼气用于自身照明、取暖、做饭等，降低了养殖主体能源消耗成本；多余沼气并网发电或供应周边居民使用，实现了能源增值，增加了养殖主体的额外收入。

3.其他资源化利用效益。畜禽粪污用于食用菌栽培、蚯蚓养殖等其他资源化利用模式，拓宽了粪污资源化利用渠道，提高了粪污资源化利用附加值，创造了可观的经济效益。

8.2.3农民增收致富

1.养殖收入增加。养殖产业提质增效和产品附加值提升，直接增加了养殖主体的养殖收入。同时，养殖产业规模化、产业化发展，带动了饲料生产、畜禽产品加工、销售等相关产业发展，创造了大量就业岗位，吸纳了农村富余劳动力就业，增加了农民工资性收入。

2.种植收入增加。推广粪污还田利用和有机肥替代化肥，提升了农作物产量和品质，增加了种植户的种植收入。同时，减少了化肥使用量，降低了种植成本，进一步提高了种植户的经济效益。

8.3社会效益

8.3.1保障畜产品供应安全

规划实施后，喀什市畜禽养殖规模稳步扩大，畜禽产品产量持续增加，能够有效保障本地及周边地区畜产品市场供应，满足人民群众日益增长的消费需求。同时，通过加强养殖过程监管和产品质量追溯体系建设，确保了畜产品质量安全，让人民群众吃上放心肉、放心蛋、放心奶。

8.3.2促进乡村振兴战略实施

畜禽养殖产业是喀什市乡村振兴的重要支柱产业，规划实施后，养殖产业规模化、标准化、绿色化水平显著提升，带动了农村一二三产业融合发展，促进了农村经济发展和农民增收致富。同时，农村人居环境质量显著改善，为乡村振兴战略实施提供了坚实的产业支撑和生态保障。

8.3.3提升公众环保意识

通过开展畜禽养殖污染防治宣传教育和技术培训，提高了养殖主体和公众的环保意识，营造了“绿色养殖、生态发展”的良好社会氛围。公众参与监督的积极性显著提高，形成了政府、企业、社会协同推进畜禽养殖污染防治的工作格局，推动了生态文明建设。

8.3.4维护社会稳定

规划实施后，畜禽养殖污染问题得到有效解决，减少了因养殖污染引发的邻里纠纷和环境信访事件，维护了农村社会和谐稳定。同时，养殖产业发展带动了农民增收致富，缩小了城乡差距，促进了社会公平正义，为喀什市社会稳定和长治久安提供了有力支撑。

第九章保障措施

9.1组织保障

9.1.1加强组织领导

成立喀什市畜禽养殖污染防治工作领导小组，由市政府主要领导任组长，分管领导任副组长，农业农村、生态环境、发展改革、财政、自然资源、交通运输、市场监管等相关部门主要负责人为成员。领导小组统筹协调全市畜禽养殖污染防治工作，研究解决规划实施过程中的重大问题，制定相关政策措施，督促各部门落实工作责任。

9.1.2明确部门职责

1.农业农村局。负责畜禽养殖产业发展规划制定和实施，指导养殖主体开展标准化养殖、清洁养殖和粪污资源化利用；负责病死畜禽无害化处理监督管理；负责组织开展养殖技术培训和推广服务。

2.生态环境局。负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，制定畜禽养殖污染防治相关标准和规范，开展畜禽养殖污染监测和执法检查，严厉打击违法排污行为；负责指导养殖主体开展环境影响评价和排污许可相关工作。

3.发展和改革委员会。负责将畜禽养殖污染防治纳入国民经济和社会发展规划，争取国家和自治区相关项目资金支持；负责指导畜禽养殖产业转型升级和绿色发展。

4.财政局。负责统筹安排畜禽养殖污染防治资金，保障规划重点工程建设和日常监管工作开展；负责落实相关财政补贴政策。

5.自然资源局。负责保障畜禽养殖项目用地需求，依法办理养殖项目用地审批手续；负责指导养殖项目合理选址，避免在生态敏感区域和基本农田保护区布局养殖项目。

6.交通运输局。负责保障畜禽粪污、有机肥等运输通道畅通，支持建设粪污运输专用通道；负责指导运输企业规范运输行为，防止运输过程中造成环境污染。

7.市场监督管理局。负责畜禽产品市场监管，加强对畜禽产品质量安全的监督检查，严厉打击生产、销售假冒伪劣畜禽产品的违法行为；负责指导有机肥市场监管，规范有机肥生产经营行为。

8.其他相关部门。按照职责分工，做好畜禽养殖污染防治相关工作，形成工作合力。

9.1.3健全工作机制

1.建立联席会议机制。领导小组定期召开联席会议，研究解决规划实施过程中的重大问题，协调推进重点工程建设。联席会议由领导小组办公室负责召集，各成员单位参加。

2.建立信息共享机制。各部门建立畜禽养殖污染防治信息共享平台，共享养殖主体信息、污染治理设施信息、监测数据、执法记录等信息资源，实现信息互通、资源共享。

3.建立考核评价机制。将畜禽养殖污染防治工作纳入各部门、各乡镇（街道）年度考核指标体系，制定考核评价办法，定期开展考核评价。考核评价结果作为领导干部政绩考核和评优评先的重要依据，对工作推进有力、成效显著的单位和个人，给予表彰奖励；对工作推进不力、问题突出的单位和个人，予以通报批评，并限期整改。

9.2政策保障

9.2.1财政补贴政策

1.污染治理设施补贴。对养殖主体建设、升级改造粪污处理设施、污水处理设施等污染治理设施的，给予一定比例的财政补贴。规模养殖场可向农业农村局提交申请，经审核后按不超过设施总投资50%的比例给予补助，单个项目补助金额不超过50万元。补贴资金从每年安排的财政专项资金中统筹解决。

2.资源化利用补贴。对养殖主体和种植户使用有机肥的，给予有机肥使用补贴；对粪污还田利用的，给予粪污运输和施用补贴；对建设沼气池、开展沼气综合利用的，给予能源化利用补贴。

3.技术推广补贴。对开展畜禽养殖污染治理和资源化利用技术示范推广的单位和个人，给予技术推广补贴；对养殖主体参加技术培训的，给予培训补贴。

9.2.2土地支持政策

1.保障养殖项目用地。将畜禽养殖用地纳入国土空间规划，优先保障规模养殖场（小区）、养殖小区、粪污集中处理中心、有机肥生产基地等项目用地需求。养殖项目用地可按设施农用地管理，简化用地审批手续。

2.优惠用地政策。对畜禽养殖污染防治和资源化利用项目用地，给予土地出让金优惠或减免；对租赁集体土地建设的项目，给予租金补贴。鼓励利用荒山、荒坡、废弃厂房等闲置土地建设养殖项目和污染治理设施。

9.2.3金融支持政策
1.加大信贷支持力度。金融机构加大对畜禽养殖污染防治和资源化利用项目的信贷支持力度，推出专项贷款产品，降低贷款门槛，优惠贷款利率，延长贷款期限。

2.提供担保支持。建立健全畜禽养殖污染防治融资担保体系，为养殖主体和相关企业提供融资担保服务，降低融资风险。鼓励担保机构为畜禽养殖污染防治项目提供担保，担保费率给予优惠。

3.支持直接融资。鼓励符合条件的畜禽养殖企业和资源化利用企业通过上市、挂牌、发行债券等方式直接融资，拓宽融资渠道。

9.3技术保障

9.3.1加强技术研发与引进

1.与疆内外科研院校、技术推广机构建立长期合作关系，联合开展畜禽养殖污染治理和资源化利用技术研发，针对喀什市养殖污染突出问题，研发具有自主知识产权的技术和设备。

2.积极引进国内外先进的污染治理和资源化利用技术，经过消化吸收和本土化改造，形成适合喀什市的技术模式，提升本地技术支撑能力。

9.3.2健全技术服务体系

1.加强市、乡、村三级技术服务网络建设，配备专业的技术人员和管理人员，为养殖主体提供全方位的技术服务。市级层面组建技术专家团队，负责技术指导、培训和示范推广；乡级层面设立技术服务站，负责日常技术指导和服务；村级层面配备技术辅导员，负责现场技术指导和问题反馈。

2.建立技术服务热线和在线咨询平台，为养殖主体提供便捷的技术咨询服务。定期组织技术人员深入养殖一线，开展技术指导和服务，帮助养殖主体解决技术应用过程中遇到的问题。

9.3.3加强技术培训

1.制定技术培训计划，定期组织养殖主体参加畜禽养殖污染治理和资源化利用技术培训，培训内容包括清洁养殖技术、粪污处理技术、资源化利用技术、环保法律法规等。培训方式采用集中培训、现场观摩、交流研讨、在线学习等多种形式，提高培训效果。

2.加强对技术服务人员的培训，提升技术服务人员的业务素质和技术水平，为养殖主体提供高质量的技术服务。鼓励技术服务人员参加国内外技术交流活动，学习先进技术和经验。

9.4资金保障

9.4.1加大政府投入

1.建立稳定的政府投入增长机制，将畜禽养殖污染防治资金纳入财政预算，并根据经济社会发展水平和污染防治工作需要，逐年增加财政投入。

2.整合各类相关资金，统筹用于畜禽养殖污染防治工作，提高资金使用效率。加强资金监管，建立健全资金使用管理制度，确保资金专款专用，防止截留、挤占、挪用资金。

9.4.2拓宽融资渠道

1.加强与金融机构的合作，创新金融产品和服务模式，引导金融资本支持畜禽养殖污染防治工作。鼓励金融机构开展知识产权质押、应收账款质押等新型融资业务，为技术研发和企业发展提供资金支持。

2.积极引导社会资本参与畜禽养殖污染防治项目建设和运营，通过特许经营、PPP等模式，吸引社会资本投入粪污集中处理中心、有机肥生产基地等项目。建立健全社会资本参与机制，保障社会资本合法权益。

9.4.3提高资金使用效率

1.建立项目库管理制度，对规划重点工程进行梳理整合，建立项目库，实行滚动管理。根据项目建设进度和资金需求，合理安排资金投放，确保资金及时足额到位。

2.加强项目管理，严格执行项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制等管理制度，确保项目建设质量和进度。加强项目竣工验收和绩效评价，对项目实施效果进行全面评估，提高资金使用效率。

9.5监管保障

9.5.1加强日常监管

1.建立健全畜禽养殖污染日常监管机制，生态环境、农业农村等部门定期开展执法检查，加强对养殖主体污染治理设施运行情况、污染物排放情况、粪污资源化利用情况的监管，及时发现和处理违法违规行为。

2.加强对屠宰场、病死畜禽无害化处理中心等重点单位的监管，确保其污染治理设施正常运行，污染物达标排放，病死畜禽得到妥善处置。

3.建立养殖主体信用评价体系，将养殖主体污染治理情况、违法排污记录等纳入信用评价范围，对信用评价等级低的养殖主体，增加监管频次，限制其享受相关优惠政策；对信用评价等级高的养殖主体，给予政策扶持和表彰奖励。

9.5.2严格执法问责

1.加大对畜禽养殖污染违法行为的查处力度，对未批先建、违法排污、污染治理设施不正常运行等违法行为，依法予以处罚；情节严重的，责令停业整顿或关闭。对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

2.建立执法问责机制，对执法人员执法不力、失职渎职的，依法追究责任。加强执法监督，自觉接受社会公众监督，确保执法行为公正、公平、公开。

9.5.3强化监测预警

1.建立健全畜禽养殖污染监测预警体系，加强对养殖主产区土壤、地下水、地表水、大气等环境质量监测，及时掌握环境质量变化情况。加强对养殖污染物排放的监测，建立污染物排放动态数据库，为环境监管提供科学依据。

2.建立环境风险预警机制，对可能发生的环境污染事件，及时发出预警信息，采取有效措施防范和化解环境风险。加强应急能力建设，定期开展应急演练，提高应对突发环境事件的能力。

9.6宣传教育保障

9.6.1加强环保宣传

1.利用电视、广播、网络、报纸、宣传栏等多种宣传媒介，广泛宣传畜禽养殖污染防治法律法规、政策措施、技术知识和先进典型，提高养殖主体和公众的环保意识和法律意识。

2.开展“环保宣传进农村、进养殖场、进社区”等活动，深入养殖主产区和农村社区，开展面对面的宣传教育，普及环保知识，引导养殖主体自觉履行环保责任，公众积极参与环保监督。

9.6.2加强培训教育

1.加强对养殖主体的培训教育，组织养殖主体参加环保法律法规和污染治理技术培训，提高养殖主体的环保意识和污染治理能力。

2.加强对基层干部的培训教育，提高基层干部对畜禽养殖污染防治工作的认识和业务水平，增强其组织协调和监管能力。

9.6.3引导公众参与

1.建立公众参与机制，公开畜禽养殖污染防治相关信息，畅通公众监督渠道，鼓励公众通过举报电话、邮箱、网络等方式举报畜禽养殖污染违法行为。

2.邀请公众参与畜禽养殖污染防治规划编制、项目评审、执法检查等工作，听取公众意见和建议，接受公众监督。对公众举报的污染违法行为，及时进行调查处理，并向公众反馈处理结果。

